# 成都银行总行装饰装修项目招标公告

1．招标条件

1.1本招标项目成都银行总行装饰装修项目己由成都银行股份有限公司批准建设，项目业主为成都银行股份有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100%，招标人为成都银行股份有限公司集中采购办公室，招标代理机构：成都科益工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目装修进行国内公开招标。

1.2本招标项目的招标组织形式为 委托招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：成都银行总行装饰装修项目。

2.2建设地点：成都市西御街16号。

2.3计划工期：总行四楼整层改造：90日历天。其余总行各楼层公共区域局部改造：要求三层为一施工段，每段要求工期15日历天。共135日历天。

2.4 工程概况：该项目位于成都市西御街16号成都银行总行。包含四楼整层装修改造；总行1至4层、7至28层（共26层）电梯厅局部改造；总行9层至27层（共19层）过道包消防栓；总行7层至27层（共计21层）卫生间局部改造。

2.5工程规模：总装修建筑面积约为3292.19㎡，其中四层装修建筑面积约为909.63㎡；1-4层、7-28层电梯厅、9-27层过道，装修建筑面积约为1495.52㎡；7-27层卫生间，装修建筑面积约为887.04㎡。

2.6招标范围：包含砌筑工程、钢筋及混凝土工程、金属工程、防水工程、楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆工程、拆除工程、安装工程 ，具体范围详《成都银行总行装饰装修项目》施工图及清单描述。

2.7标段划分：本次招标工程划分为 1 个标段。

2.8招标控制价： 4004993.59元（含税）。

3．投标人资格要求

3.1资质要求：本次招标要求投标人须具备独立企业法人资格，具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2业绩要求：2018年4月1日起至今已完成1个合同金额400万元以上的建筑装修装饰工程施工业绩。

3.3项目经理(建造师，下同)资格：一级建造师资格及高级工程师技术职称，建筑工程类专业，具有安全生产考核合格证B证。在项目实施过程中，招标人可以根据项目实施情况要求增加项目经理人数。

3.4技术负责人须具备高级工程师技术职称。

3.5企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，必须办理《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。

3.6投标人不得为"信用中国"网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，参与本项目的将被拒绝投标。

3.7本次施工招标 不接受 联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1 招标文件自2021年4月26日至2021年4月 30日09:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都科益工程咨询有限公司（成都市一环路西三段31号嘉园大厦15楼招标部）获取。招标文件售价：人民币300元/份（现金支付，招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，投标人代表需提供单位介绍信、经办人身份证明、资质证书复印件、营业执照复印件；并将相应材料加盖投标人公章后给采购代理机构留存。

未在规定时间内购买招标文件的投标人无资格参加该项目的投标。

4.2 招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

5．投标文件的递交

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年 5 月  18  日10时 30 分，地点为成都科益工程咨询有限公司 (成都市一环路西三段31号15楼一会议室)。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人和招标代理机构将拒收。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在 中国招标投标公共服务平台、金采网（www.cfcpn.com）、成都银行网站（www.bocd.com.cn）上发布。

7．联系方式

招 标 人：成都银行股份有限公司                代理机构：成都科益工程咨询有限公司

地    址：成都市西御街16号                  地址：成都市一环路西三段31号15楼

联 系 人：许老师                              联 系 人：吴老师

电    话：028－86160165                       电     话：028-86736328