成都银行集中采购项目采购公告

| 项目名称 | 成都银行数字化战略落地一期项目大数据平台配套改造采购项目采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | CYJC(X)-2021-054 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 报名条件 | 1、在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的法人单位； 2、供应商应该拥有强大的技术实力，具有从事大数据和数据仓库研发团队和人员，在行业内具有良好的信誉和业绩； 3、供应商具有软件企业认定资格证书； 4、供应商从2018年开始至今拥有国有大型银行或全国性股份制商业银行总行的大型数据类项目的成功案例（如相关资质证明、类似成功实施案例和规模，案例需提供相关合同等证明材料及案例银行联系人）； 5、供应商项目组实施人员必须与供应商具有劳动合同关系，具备熟练的数据规划能力以及数据类项目建设经验，能符合此次项目实施的技术需求，参与采购时须提供相应的证明文件，如劳动合同、社保缴纳证明、资格证书（原件和复印件）、个人简历及工作经验等； 6、供应商组建7至12人的实施团体全程驻场实施，团队中至少包含1名ETL中高级技术人员，2名中高级数据模型师，1名中高级JAVA开发工程师，1名中高级SmartBI报表开发工程师（需提供团队人员清单、角色分工、团队人员简历工作经验等材料）； 7、供应商提供的ETL中高级技术人员、中高级数据模型师、中高级JAVA开发工程师须满足全日制本科及以上学历、从事对应性质的开发工作经历3年及以上、近一年内无离职跳槽行为、供应商为其连续缴纳社保1年以上的人员基本资质要求（需提供对应要求的工作经历、社保缴纳证明、学历证书、学信网学历验证报告等资质材料）； 8、供应商提供的中高级SmartBI报表开发工程师须满足全日制专科及以上学历、从事SmartBI报表开发工作经历3年及以上、近一年内无离职跳槽行为、供应商为其连续缴纳社保1年以上的人员基本资质要求（需提供对应要求工作经历、社保缴纳证明、学历证书、学信网学历验证报告等资质材料）。 供应商针对第2条做出书面承诺并加盖公司鲜章，针对第3、4、5条须提供加盖公司鲜章的证明材料复印件，针对第6、7、8条须根据要求组建项目团队，对人员要求逐一响应并提供对应证明材料复印件并加盖公司鲜章。 |
| 报名及采购文件的获取 | 1、凡有意参加者，请于 2021年10月22日至10月28日，工作日上午9时至下午5时（北京时间），将报名材料扫描件发送至邮箱：zhoushengsi@bocd.com.cn，并致电确认。采购文件将通过电子邮件发售； 2、报名资料： 报名表（见附件）、营业执照副本、介绍信及经办人身份证（须在有效期内）； 以上资料收取加盖报名单位鲜章的扫描件； 3、采购文件每套售价 ¥200.00元（请磋商现场准备现金），售后不退； 4、采购人不提供邮购采购文件服务。 |
| 联系方式 | 地点：成都银行总行2502室（成都市西御街16号） 联系人：周老师：028-86160165 |
| 项目内容 | 供应商负责数字化战略落地一期项目大数据平台配套改造的开发建设和总集成工作，须在2021年6月30日前完成《数字化战略落地一期项目大数据平台配套改造业务需求说明书》、《数字化战略落地一期项目大数据平台配套改造技术需求说明书》划定的工作范围及职责。根据需求，公司需提供以下服务： （1）供应商须于2021年11月底前完成数字化战略落地一期项目关于八大类数字化规划应用场景大数据平台的配套改造工作，实现经营概况、机构视角、业务视角、客户视角、风险管理、客户标签树、客户综合贡献度、客户风险树八大类数字化规划应用场景的落地，为数字化应用落地提供数据支撑； （2）供应商于2022年3月底完成业务部门50张报表及5个自助分析主题需求开发及上线； （3）供应商于2022年1月底完成年度账单相关建设工作； （4）供应商须于2022年6月底前完成大数据平台数据模型及应用功能优化调整。数据模型及应用功能优化调整范围包含大数据平台各个数据层级，如技术缓冲层、贴源层、基础模型层、共性计算层、应用计算层、访问层等数据模型的优化调整；数据应用功能优化包含大数据平台数据开发管理、数据应用管理功能和流程等方面； （5）供应商须于2022年6月底完成大数据平台调度流程，任务脚本性能的优化完善，保障系统运行效率，实现数字化规划应用相关数据快速、高效地处理。。 |
| 发布公告的媒介 | 本次采购公告在金采网（www.cfcpn.com）、成都银行网站（www.bocd.com.cn）上发布。 |
| 备注 | 1、遵守有关的中国法律和法规，近两年内没有重大违法违规行为，近三年没有骗取中标和严重违约等问题； 2、存在关联关系的不同供应商，负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与报名； 3、法定代表人、控股股东或实际控制人与成都银行各级行高管人员及本项目相关岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 4、本项目不接受联合体响应； 5、公司董事、监事、高级管理人员及股东未担任成都银行股份有限公司独立董事。 |

成都银行集中采购办公室 发

附件：

成都银行集中采购项目报名表

| 项目名称 | 成都银行数字化战略落地一期项目大数据平台配套改造采购项目采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 | 名 称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
| 授权代理人 | 姓 名 |  | 办公室电话 |  |
|  | 手 机 |  | 邮 箱 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |
| 递交报名的资料 |  | □营业执照副本 |  |  |
|  |  | □介绍信及经办人身份证 |  |  |
|  |  | □类似案例证明材料 |  |  |
|  |  | 其他材料： |  |  |
| 领取资料 |  | □采购文件 |  |  |
| 授权代理人声明: |  |  |  |  |
| 我单位已认真阅读本项目的相关资料,对本项目的采购范围、内容和要求已有初步了解，并确定已完全符合报名条件和要求，现正式提出报名申请，同时承诺：本人愿意对本表所填写内容和本次递交资料的真实性承担法律责任。 |  |  |  |  |
| 授权代理人（签字）： |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |