成都银行2022 年装饰装修工程施工

招标公告

1．招标条件

1.11本招标项目成都银行2022 年装饰装修工程己由成都银行股份有限公司批准建设，项目业主为成都银行股份有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100%，招标人为成都银行股份有限公司集中采购办公室，招标代理公司：成都科益工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目装修进行国内公开招标。

1.2本招标项目的招标组织形式为 委托招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 建设地点：四川省；

2.2 服务范围： 成都银行装饰装修施工工作：金牛蓉都大道支行、彭州环湖路支行、乐山清江支行及2021年未完成的26个新装修网点（乐山、泸州、眉山、宜宾、资阳、德阳、南充、绵阳、天府新区、简阳、东部新区、双流、温江、郫都、新都、龙泉驿、新津、金堂及成都城区网点），大邑本部改造、双楠支行、信用卡中心、眉山分行、彭州牡丹新城12个原封改造装修项目。以上为计划项目，后期按实际情况由发包人通知承包人。

2.3工程内容：成都银行2022 年装饰装修工程（模拟清单控制价)的通常内容包含炉渣回填、砌筑工程、钢筋及混凝土工程、金属工程、防水工程、楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆工程、拆除工程、安装工程、消防工程、拆换ATM机具、安装自助银行防护罩、安全结构加固等，本次模拟清单招标仅提供《成都银行抚琴支行装饰装修工程施工图》、《成都银行精品网点装饰装修工程（双楠营业部、信用卡中心）施工图》作为成都银行主要装饰做法示例参考，具体以模拟清单描述，准其他各单体装饰项目装饰风格、档次基本一致，各单体项目在实施过程中遇新增单价项目，根据2020定额及配套文件组价并按投标价与控制价的下浮比例进行下浮，主材由业主方或审计单位认质认价。
   2.4计划工期：各单体装饰项目开工时间按照业主方的计划可能分时段开工，也可能同时开工。单体项目建筑面积小于1000㎡为60个日历天，单体项目建筑面积大于等于1000㎡为90个日历天。关于各单体装饰项目开竣工时间，暂无具体时间安排，实施中按照招标人的计划执行。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据业主的项目进度要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

2.5 招标范围：

2.5.1 本工程招标分部分项工程量清单表中所包含的项目全部内容的施工。   
  2.5.2 本次工程量清单的编制分成五个单位工程编制：①建筑与装饰工程：含砌筑、金属、防水、楼地面、墙柱面、天棚、门窗、油漆涂料、拆除等；② 安装工程：含电气设备安装、新风系统工程、通信设备及线路安装、给排水工程；③消防工程：火灾自动报警系统、消防水工程；④防排烟工程：防排烟系统；⑤新风工程。
    2.6 标段划分：施工1个标段。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人：

3.1.1须具有独立法人资格

3.1.2须具有国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质 ；

3.1.3信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

3.1.4企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务省厅基本信息录入证》或带二维码的《四川省省外建筑企业入川信息报送电子登记表》。

3.1.5 拟派项目经理（注册建造师，下同）具有建筑工程专业一级注册建造师证书(须为注册在本单位人员)、高级工程师及以上技术职称，须具备有效的安全生产考核合格B证。

3.1.7财务要求：不提供；

3.1.8类似工程业绩要求：

近3年已完成或正在施工的项目不少于1个装修工程业绩。

类似工程业绩是指:2019年2月1日以来单项合同不低于5000万元房屋装修装饰工程施工业绩 并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3 各投标人均可就上述1个标段投标，可中标的标段数量为1个。

3.4投标人在开标当日不得为"信用中国"网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，参与本项目的将被拒绝投标。

4．招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2022年2月10日至2022年2月16日09:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）

4.2招标文件获取方式：在成都科益工程咨询有限公司（成都市一环路西三段31号嘉园大厦15楼招标部）获取。招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，投标人代表需提供单位介绍信或授权委托书、经办人身份证明、资质证书复印件、营业执照复印件；并将相应材料加盖投标人公章后给采购代理机构留存。

4.3招标人 不提供  邮购招标文件服务。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年03月08日10时00分，地点为成都科益工程咨询有限公司 (成都市一环路西三段31号15楼一会议室)。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、金采网（www.cfcpn.com）、成都银行网站（www.bocd.com.cn）上发布

7．联系方式

招 标 人：成都银行股份有限公司集中采购办公室

地    址：成都市西御街16号

联 系 人：许老师

电    话：028－86160165

传    真：/

招标代理公司：成都科益工程咨询有限公司

地    址：成都市一环路西三段31号嘉园大厦15楼

联 系 人：吴女士

电    话：028-86736328

传   真：/